[20221118 착수가이드 P202211066](https://wiki.gsretail.com/pages/viewpage.action?pageId=149815288)

[Skip to end of metadata](https://wiki.gsretail.com/pages/viewpage.action?pageId=149815288#page-metadata-end)

* [손강민/QA팀](https://wiki.gsretail.com/display/~gmson)님이 작성, [2023-03-26](https://wiki.gsretail.com/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=149815288&selectedPageVersions=2&selectedPageVersions=3)에 최종 변경

[Go to start of metadata](https://wiki.gsretail.com/pages/viewpage.action?pageId=149815288#page-metadata-start)

| **코드** | **품질점검 단계** | **검토인력** | **회의일자** | **오픈일자** | **PM** | **BL(업무리더)** | **IL** | **계획 공수** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P202211066 | 분석(   ) 설계(    )  구현 (   )   시험 (   )  기타( 착수 ) | 손강민M | 2022. 11. 8 |  | 박정현 / SCM팀 | 방숭영 / WMS재구축TFT | 이영상 / 센터파트 |  |

**1. 착수 가이드**

1) 프로젝트 데이터 시트 관리

2) 3월 오픈점검보고 후 배포, 이후 형상변경보고 회의체 통해 승인

**2. 산출물 테일러링 결과**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로세스 및 산출물 (정보공학 기반)** | | | | | | **테일러링 결과** | | |
| **구분** | **단계** | **활동(Activity)** | **태스크(Task)** | **산출물(Deliverables)** | **공식** **산출물** | **적용** **여부** | **테일러링 내역 및 사유** | **비고** |
| 100 관리산출물 | 110 패널회의 | 공수산정 | 공수산정 검토 및 보고 | 공수산정 보고서 |  | ○ |  |  |
| 120 프로젝트 계획 | 프로젝트 계획 수립 | 프로젝트 계획 수립 | 프로젝트 수행 계획서 | ○ | ● | IL | 수행주체 |
| 산출물목록(테일러링결과서) | ○ | ● |  |  |
| 보안 요건 확인 | 보안 요건 확인 | 보안요건확인서 | ○ | ● | 보안팀 제공 |  |
| 130 프로젝트 실행 | 의사소통관리 | 정기보고 | 주간,월간보고서 |  | ○ |  |  |
| 비정기보고 | 회의록 |  | ○ |  |  |
| 범위 기반 일정관리 | 범위 및 일정관리 | WBS | ○ | ● |  |  |
| 유지보수 이관 계획 | 유지보수 이관 계획 | 유지보수 이관계획서 | ○ | ● | 산출물 양식 확인 > 제공하기로 함 | 양식제공 |
| 위험 및 이슈관리 | 위험 및 이슈관리 | 위험 및 이슈관리 |  | ○ | 결함관리대장 - 포괄적 관리 |  |
| 200 개발산출물 | 220 분석 | 요구사항 정의 | 요구사항 정의 | 요구사항정의서 | ○ | ● |  |  |
| 아키텍처 수립 | 아키텍처 수립 | 아키텍처정의서 | ○ | ○ |  |  |
| 개발표준 정의 | 개발표준 정의 | 개발가이드 | ○ | X | 기존 UI소스 컨버전 진행 | 제외 |
| 프로세스 모델 정의 | 프로세스 모델 정의 | 프로세스흐름도 | ○ | X | UI/UX 개선 프로젝트로 프로세스 변경 없음으로 제외 |  |
| 화면정의 | 화면정의 | 화면정의서 | ○ | X | 화면설계서로 대체 |  |
| 데이터이행 전략수립/ 시나리오 작성 | 데이터이행 전략수립/ 시나리오 작성 | 데이터이행계획서 | ○ | X | UI/UX 개선 프로젝트로 데이터 전환 없음 |  |
| 230 설계 | HW/SW설치계획수립 | HW/SW설치계획수립 | 설치계획서 |  | X | RD Grid(오픈소스기반), OZ Report 관리목적 | 양식제공 |
| 화면설계 | 화면설계 | 화면설계서 | ○ | ● |  |  |
| 인터페이스 설계 | 인터페이스 설계 | 인터페이스목록 | ○ | X | UI/UX 개선 프로젝트로 I/F 범위 아님 |  |
| 인터페이스설계서 | ○ | X | UI/UX 개선 프로젝트로 I/F 범위 아님 |  |
| 인터페이스 흐름도 | ○ | X | UI/UX 개선 프로젝트로 I/F 범위 아님 |  |
| 프로그램설계 | 프로그램설계 | 프로그램목록 | ○ | ● | 화면목록 포함 |  |
| 프로그램 설계서 | ○ | X | UI/UX 개선 프로젝트로 범위 아님 |  |
| 데이터베이스설계 | 논리데이터 모델링 | 논리ERD | ○ | X | UI/UX 개선 프로젝트로 범위 아님 |  |
| 물리데이터모델링 | 물리ERD | ○ | X |  |
| 데이터 전환 계획 수립 | 데이터 전환 계획 수립 | 데이터 전환 계획서(매핑 정의서) | ○ | X | UI/UX 개선 프로젝트로 데이터 전환 없음 |  |
| 240 구현 | 시스템구축 | HW/SW설치 | 설치결과서 |  | X | RD Grid(오픈소스기반), OZ Report 관리목적 | 양식제공 |
| 프로그램 개발 | 프로그램 개발 | 프로그램소스코드 | ○ | ○ |  |  |
| 단위테스트 | 단위테스트 | 단위테스트케이스/결과서 | ○ | ● |  |  |
| 250 시험 | 통합테스트 | 통합테스트 | 통합테스트 시나리오 | ○ | ● |  |  |
| 시스템테스트 | 성능테스트 | 성능테스트계획서 | ○ | ○ | UI/UX 개선 프로젝트로 주요화면의 응답속도 및 WAS 설정값 점검 | 인프라팀 의견확인(메일) |
| 보안테스트 | 보안테스트계획서 | ○ | X | 표준양식 및 구체적인 내용 확인? | 양식제공 |
| 통합테스트 | 통합테스트 | 통합테스트결과서 | ○ | ● |  |  |
| 시스템테스트 | 시큐어코딩 점검 | 시큐어코딩점검결과서 | ○ | ○ |  |  |
| 모의해킹 | 모의해킹 결과서 | ○ | ○ |  |  |
| 성능테스트 | 성능테스트결과서 | ○ | ○ | UI/UX 개선 프로젝트로 주요화면의 응답속도 및 WAS 설정값 점검 | 인프라팀 의견확인(메일) |
| 260 이행 | 데이터전환 (Migration) | 데이터전환 (Migration) | 데이터이행결과서 | ○ | X | UI/UX 개선 프로젝트로 데이터 전환 없음 |  |
| 오픈 | 시스템오픈 보고회의 | 오픈점검보고서 | ○ | ○ | Jira 처리(별도 산출물 X) |  |
| 매뉴얼 작성 | 사용자매뉴얼 작성 | 사용자매뉴얼 | ○ | ○ | 비즈니스 파트에서 작성함 |  |
| 운영자매뉴얼 작성 | 운영자매뉴얼 | ○ | ○ |  |  |
| 270 종료 | 인수인계 | 운영인수인계 | 인수인계확인서 | ○ | ● | Jira 처리(별도 산출물 X) |  |
| 프로젝트 종료 | 종료보고 | 종료보고서 | ○ | ○ | 현업에서 사업부로 상황에 따라 진행 |  |
| 검수확인 | 최종검수확인서 |  | ● | Jira 처리(별도 산출물 X) | 행정업 |